Icebox

* Úkoly přiřazení autorova jména ke článku, oprava a úprava uživatelské příručky jsou hotové, jen je Tomáš Bláha během třetího sprintu zapomněl vykázat, jako splněné, nebo je neodškrtl, jako splněné.
* Zpracování stížnosti. Nesplnění tohoto tasku je dáno tím, že jeho zpracování souvisí zároveň s redaktorem, ale i s recenzentem. Jelikož nebyl recenzent vytvořen ve sprintu, kde vytvořen měl být, nemohlo se pokračovat tímto úkolem. Avšak po dokončení nezbytných akcí předcházející tomuto úkolu jsme si nevšimli, že task není přiřazen, tudíž zůstal nedokončen.   
  Avšak pokud bychom měli více času, bylo by možné task pravděpodobně úspěšně zpracovat.
* Implementace funkčního rozhraní. Jednalo se o jakýsi komunikační kanál mezi všemi uživateli, ovšem z hlediska celého projektu se nejednalo o nezbytnou funkčnost. Takže jsme se rozhodli, že tento task nebudeme dělat, ale soustředíme se na základní funkčnosti a odstraňování chyb, které při jejich vytváření vznikly.